|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сменный наряд ШАВ-124-2017-01-25** | | | | **1/2** | |
| **Должность** | | Токарь | Бука А.В | Сведения об аттестации | |
| **С нарядом ознакомился:** | |  | аттестация отутствует | |
| **№п/п** | **Обоснование для выполнения работ:** | | | | |
| 2,3 | Я так захотел | | | | |
| 3,4,5 | А это заставили | | | | |
| **№п/п** | **Раб. место** | **Выполняемые работы** | | **Период** | |
| 1 | - | Получение наряда и ТМЦ для выполнения работ | | **Начало** | 08:30 |
| **Конец** | 08:45 |
| 2 | 1.2.3 | Изготовление деталей оснастки для сушки лейнеров по прилагаемому чертежу в кол-ве одного комплекта | | **Начало** | 13:15 |
| **Конец** | 16:15 |
| 3 | - | Отчет о выполненных работах перед РП и ознакомление со сменным нарядом на следующий рабочий день,проверка инструмента, сдача ТМЦ | | **Начало** | 16:15 |
| **Конец** | 16:45 |
| 4 | 1.2.3 | Уборка рабочего места | | **Начало** | 16:45 |
| **Конец** | 17:00 |
| **№п/п** | **Раб. место** | **Фактически выполненные работы, причина невыполнения работ** | | **Период(факт.)** | |
| 1 | - | Получение наряда и ТМЦ для выполнения работ | | **Начало** | 08:30 |
| **Конец** | 08:45 |
| 2 | 1.2.3 | Изготовление деталей оснастки для сушки лейнеров по прилагаемому чертежу в кол-ве одного комплекта | | **Начало** | 13:15 |
| **Конец** | 16:15 |
| 3 | - | Отчет о выполненных работах перед РП и ознакомление со сменным нарядом на следующий рабочийдень, проверка инструмента, сдача ТМЦ | | **Начало** | 16:15 |
| **Конец** | 16:45 |
| 4 | 1.2.3 | Уборка рабочего места | | **Начало** | 16:45 |
| **Конец** | 17:00 |
| Сменный наряд составил: | | |  | **Шанин А.В.** | |
| Работы по наряду принял: | | |  | **Шанин А.В.** | |
| ВИК (при необходимости): | | |  | **Хионин Б.Г.** | |
| **Примечания** | | | | | |
| **Примечание 1 (обязательное):  Максимальный срок проведения ВИК (входного контроля) до конца рабочего дня 16.01.2017 г.** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сменный наряд ШАВ-124-2017-01-25** | | | | | | | **2/2** | |
| Бука А.В | | | | | | | | |
| **Выдача комплектующих и оснастки плановая** | | | | | | | | |
| **№п/п** | **Наименование** | **Шифр** | **Передано для выполнения работ** | | **Использовано** | **Брак** | **Передано на склад** | |
| **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Утиль** | **Остаток** |
| 1 | Перчатки х/б | 123 | пара | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Пруток бронза | Б132r | мм | 200 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| **Выдача комплектующих и оснастки внеплановая** | | | | | | | | |
| 1 | asf х/б | 123 | пара | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Пруток бронза | Б132r | мм | 200 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| **Шанин А.В.** | | | **Утв.** |  | **Утв.** |  |  | |
| **Бука А.В** | | | **Согл.** |  | **Согл.** |  |
| **Бука А.В** | | | **Получ.** |  |  | | **Получ.** |  |
| **Головнёв А.К.** | | | **Выдал** |  | **Перед.** |  |
| **Направлено в изолятор брака** | | | | | | | | |
| **№п/п** | **Наименование** | | | | | | **Кол-во** | |
| 1 | хлам 1 | | | | | | 100 | |
| 2 | хлам 2 | | | | | | 500 | |
|  | **Передал:** |  | **Шанин А.В.** | |  | | | |
|  | **Принял:** |  | **Головнёв А.К.** | |